Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 13.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| All’inizio della lezione sono stato chiamato dal professor Valsangiacomo per esaminare sia il Gantt preventivo stilato nei primi giorni di progetto sia i vari diari che ho inviato durante la settimana.  Il Gantt preventivo non aveva molti problemi: ho soltanto dovuto rimuovere l’attività relativa alla costruzione del documento PowerPoint, questo mi ha fatto guadagnare 9 ore di lavoro in più che ho aggiunto all’analisi e alla progettazione.  Una volta aver corretto ed esportato il diagramma di Gantt in formato A3 (come da consiglio) ho potuto finalmente aggiungerlo alla documentazione e spiegarlo nel dettaglio, per far questo ho impiegato fino alle 14:45 (pausa del pomeriggio).  Ho deciso di spiegare il Gantt pezzo per pezzo, dividendolo in 4 sotto capitoli:   * Analisi * Progettazione * Implementazione * Testing   Per ogni sotto capitolo ho inserito uno screenshot ed una descrizione abbastanza dettagliata di quello che verrà fatto all’interno di ogni attività. Questo è un piccolo screen:  Durante la seconda parte della lezione ho scritto e corretto l’abstract, terminando così il capitolo dell’implementazione. L’abstract è stato scritto pensando al problema della carta: ha un costo elevato (a lungo andare) e c’è un rischio altissimo di perdita di informazioni. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho dovuto rimuovere dal diagramma di Gantt l’attività relativa alla costruzione del diagramma PowerPoint. Questo perché durante l’esame avremo un week-end per la costruzione e la prova di esso. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Avendo rimosso l’attività relativo alla costruzione del documento PowerPoint sono riuscito a guadagnare 9 ore di lavoro aggiuntive (3 giorni di lavoro circa). Questo mi ha permesso di tornare a rispettare le tempistiche pianificate con il diagramma di Gantt. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare a fare il diagramma di flusso. |