Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 17.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Subito prima dell’inizio della lezione sono stato dal professor Valsangiacomo per chiedere informazioni relative ai diagrammi di flusso. Mi è stato detto che per il momento non sono richiesti e che quindi posso già iniziare a fare qualcosa relativo all’implementazione.  Dato che i diagrammi di flusso servono per progettare la logica del sistema oggi mi sono occupato soltanto della creazione della parte front-end delle varie pagine. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho dovuto rimuovere dal diagramma di Gantt l’attività relativa alla costruzione del diagramma PowerPoint. Questo perché durante l’esame avremo un week-end per la costruzione e la prova di esso. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Avendo rimosso l’attività relativo alla costruzione del documento PowerPoint sono riuscito a guadagnare 9 ore di lavoro aggiuntive (3 giorni di lavoro circa). Questo mi ha permesso di tornare a rispettare le tempistiche pianificate con il diagramma di Gantt. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare a fare il diagramma di flusso. |