Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 08.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho iniziato a creare il sistema di API per la creazione, aggiunta e modifica di un utente. Per far questo utilizzo un nuovo controller chiamato *Api.*  I vari URL per le richieste saranno questi:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Azione** | **Url** | **Dati extra** | | Delete | Api/delete/<username> | **-** | | Add | Api/add | Array POST | | Update | Api/update/<username> | Array POST |   Tutti i dati vengono validati grazie alla classe UserValidator (creata all’interno della libreria *User*.  Una volta che viene creato l’utente, egli deve ricevere per e-mail le credenziali per l’accesso al sistema. Avevo eliminato il campo “email” dal database senza pensare a questo particolare quindi ho dovuto ricreare il campo ed andare a modificare la libreria *User*.  Ho creato il form per l’aggiunta degli utenti. Esso funziona perfettamente e mostra anche gli errori trovati da back-end. Questo è un piccolo screenshot:  Ho creato e testato anche il pulsante relativo all’eliminazione dell’utente:  Ho creato anche il metodo per la modifica dell’utente (api/update) ma non è stato ancora testato perché non ho ancora finito l’interfaccia grafica necessaria per questa funzione.  Verso la fine della lezione ho iniziato a fare i controlli dei permessi utilizzando l’oggetto di tipo *Permission* generato al login dell’utente. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato alcun tipo di problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in anticipo in anticipo rispetto alla pianificazione iniziale. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la modifica dell’utente, aggiungere la possibilità di fare una promozione dell’utente ad un nuovo gruppo (es: user, admin, …) e finire la gestione dei permessi. |