Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 11.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante le prime due ore di lezione il docente Valsangiacomo ha tenuto una presentazione PowerPoint dove spiegava come i vari periti andranno a valutare il nostro LPI (lavoro pratico di maturità).  Nella seconda ora di lezione ho inserito (come pianificato la scorsa lezione) il nuovo permesso al database. Questo nuovo permesso è stato anche integrato nella libreria *Permissions,* nella classe *PermissionManager* e *PermissionModel*.  Dopo ho controllato (sotto consiglio del docente Valsangiacomo) se il sito web funzionava su tutti i browser. Oggi ho controllato su Internet Explorer ed il sito risulta totalmente funzionante.  Subito dopo ho iniziato a creare la pagina per l’aggiunta delle prenotazioni (pagina accessibile agli utenti). Ho deciso di fare prima la pagina “pubblica” al posto di quella gestionale (per il pannello admin) dato che necessito di avere dei dati all’interno del database.  Preferisco avere già un sistema funzionante per l’inserimento dati al posto di dover inserire dei dati per testing a mano all’interno della tabella. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato alcun problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in anticipo in anticipo rispetto alla pianificazione iniziale. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare la pagina per l’aggiunta delle prenotazioni. |