Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 25.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante le prime di ore di lezione ho installato sul mio sistema operativo una nuova shell: ZSH.  Questa shell mi permette di essere molto più produttivo dato che permette di installare dei *plugins* che offrono molteplici funzionalità specifiche per gli sviluppatori.  Durante la seconda ora di lezione ho impostato *FileZilla* per passare attraverso il proxy utilizzando il tutorial fornitoci dal docente Valsangiacomo su Moodle.    Una volta impostato ho caricato tutti i miei file sul Server:    Dopo questo ho continuato la documentazione aggiungendo immagini e testo. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Avevo un problema con la *repository* di GitHub: non riuscivo ad eseguire nessuna operazione (pull, fetch, push, ...). Il problema era che, sovrascrivendo i file di git presenti nella cartella, non riusciva più ad eseguire nessuna operazione sulla repo.  Per risolvere questo problema non ho fatto altro che clonare nuovamente la repository ed poi inserire i file che ho modificato la scorsa lezione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in anticipo di una decina di giorni rispetto alla pianificazione. In questo momento (secondo il Gantt) dovrei essere circa a metà dell’implementazione del sistema di gestione degli utenti.  Sfrutterò questo tempo per continuare la documentazione dato che sono piuttosto indietro. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare la documentazione |