Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la lezione di oggi sono riuscito ad eseguire anche l’inserimento dei dati con AJAX. Questa operazione mi è costata molto tempo dato che ho dovuto riscrivere tutta la parte JavaScript che costruisce la richiesta e ne analizza la risposta.  Dopo questo ho inserito i nuovi permessi all’interno della tabella MySQL, questi sono i nuovi permessi aggiunti:   * Inserimento\_prenotazioni\_altri\_utenti * Modifica\_prenotazioni * Modifica\_prenotazioni\_altri\_utenti   Ovviamente dopo aver aggiunto questi permessi ho dovuto anche aggiungerli nella classe *Booking* e nel model *BookingModel* per il corretto funzionamento di essi.  Successivamente ho iniziato a lavorare sulla modifica dei dati presenti, creando una nuova api accessibile tramite questo URL:  *<http://localhost:8123/api/booking/>update/<id\_del\_booking\_da\_modificare>*  Questa API va contattata tramite POST con tutti i dati da modificare al booking.  Ho scritto le API ma non sono funzionanti. Per testarle utilizzerò un programma chiamato *Postman* il quale è utilizzato per questo genere di situazioni. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| C’è un problema nell’api relativa alla modifica delle prenotazioni. Ho scaricato un programma chiamato *Postman* che mi sarà utile per trovare il problema.. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo rispetto alla pianificazione. Il 15 novembre avrei dovuto già finire l’implementazione del calendario.  Questo ritardo è dovuto al fatto che il docente Valsangiacomo mi ha spinto ad utilizzare il calendario interattivo per la gestione delle prenotazioni |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la funzione di modifica dei dati ed inserire la funzione che permette di fare il drag-and-drop degli eventi sul calendario per modificare la data/ora di esso. |