Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 22.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata di lavoro di oggi sono riuscito a completare il calendario.  Ora le funzioni di drag-and-drop, modifica orario, eliminazione ed inserimento sono completamente funzionanti.  Dopo aver fatto questo ho testato il sistema per mezz’oretta circa per assicurarmi che il tutto funzioni correttamente. Per gestire l’overlapping degli eventi ho abilitato un opzione già presente nel calendario chiamata ‘eventOverlap’.  Durante l’ultima parte della lezione ho caricato il nuovo database sul server ed ho caricato le modifiche al sito. Caricando il sito ho potuto notare che i link non sono giusti e che quindi non carica nè css nè script php correttamente. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato nessun problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo rispetto alla pianificazione. Il 15 novembre avrei dovuto già finire l’implementazione del calendario. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare i controlli da backend del’overlap degli eventi. |