Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 28.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata di oggi mi sono concentrato sul testing del calendario. Ho provato a renderlo responsive, e quindi utilizzabile su telefonino, ma non sono ancora riuscito ad avere dei risultati buoni.  Ho anche impostato un nuovo utente root per il raspberry: “*luca*” ed ho messo un ip fisso per l’interfaccia ethernet: 10.20.4.50. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non sono riuscito a rendere responsivo il calendario. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo rispetto alla pianificazione iniziale. Ho quasi finito l’attività relativa alla gestione delle prenotazioni |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Creare la pagina da utilizzare con il raspberry Pi, la quale leggerà e mostrerà i dati presenti nel database. |